# 고객사 확인 요청 — 도메인·DNS·Google 간편가입

발신: 개발팀
수신: 주미얀마 대사관·MOFA IT 담당
근거 문서: 정책_합의_워크시트.md §2.0 (고객사 결정 필요 사항)
작성일: 2026-06-05

## 안내

TOPIK Myanmar 웹사이트 프로덕션 오픈을 위해 아래 항목은 고객사(대사관·MOFA IT)의 확정이 필요합니다.
현재 개발·배포는 임시 URL·임시 설정으로 진행 중이며, 확정값이 정해지면 운영 웹 호스팅(FO·BO)·메일 발송·Google Console에 일괄 반영합니다.

권장 일정

| 시점 | 내용 |
| --- | --- |
| 오픈 목표일 D-7 (영업일 기준) | 루트·서브도메인 FQDN, DNS 담당자, 오픈 목표일 확정 |
| 오픈 D-3 | DNS 레코드 등록 완료 (전파 24~48시간 소요) |

DNS 레코드 값은 개발팀이 웹 호스팅·메일 서비스 대시보드에서 발급 후, IT 담당자에게 전달합니다.
IT 발송용 본문·레코드 표는 별도 문서 고객사_DNS_요청_템플릿.md를 참고해 주세요.

회신 시 기입해 주실 항목: 각 표의 확정값란, 담당자 성명·연락처, 확정 일자

## 1. 도메인 소유·DNS 담당 (§2.0.1)

| # | 항목 | 결정 옵션 | 권장·기본 | 담당 | 확정값 (회신) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 루트 도메인 | 예: topik-myanmar.gov.mm, topik.mm, 대사관 기존 도메인 하위 | MOFA·대사관 공식 도메인 1개 확정 | 고객사 | ____________ |
| 1-2 | 도메인 등록·갱신 | 대사관 자체 / MOFA 중앙 / 위탁 업체 | 등록 주체·만료일·갱신 담당 명시 | 고객사 |  |
| 1-3 | DNS 관리 | Cafe24, Route53, Cloudflare, 사내 DNS 등 | IT 담당자 성명·이메일·전화 (레코드 등록 창구) | 고객사 IT | 담당: ____________ |
| 1-4 | 개발팀 권한 | DNS 읽기만 / 레코드 등록 위임 / 서브도메인 위임 | 값 제공 후 IT가 등록, 개발팀은 검증만 | 고객사 IT + 개발팀 |  |
| 1-5 | 오픈 목표일 | 접수 개시일 또는 서비스 공개일 | DNS는 목표일 D-7 확정, D-3 등록 완료 | 고객사 | ____년 __월 __일 |

## 2. 공개 URL 체계 — FO · BO (§2.0.2)

백엔드 안내: API는 고객사가 Python FastAPI로 자체 개발·통합 운영합니다. 별도 api. 서브도메인이나 공개 API 호스팅 URL은 고객사 확정 항목이 아닙니다 (동일 origin 또는 서버 사이드 연동).

| # | 서비스 | 결정 필요 사항 | 옵션 A (권장) | 옵션 B | 담당 | 확정값 (회신) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | FO (수험생) | 프로덕션 FQDN | https://www.____________ (apex→www 리다이렉트) | https://____________ (non-www 기준) | 고객사 + 개발 |  |
| 2-2 | www 정책 | apex(example.com) vs www | www를 정식, apex는 301→www | non-www 정식 | 고객사 |  |
| 2-3 | BO (관리자) | 동일 도메인 경로 vs 별도 호스트 | https://admin.____________ (별도 웹 호스팅) | https://www.____________/admin (동일 인증서·단일 origin) | 고객사 + 개발 |  |
| 2-4 | staging | 중간 환경 필요 여부 | 없음 | 별도 staging 도메인 | 고객사 | 확정 staging 없음 (재확인 요청) |

개발·시연 환경: 별도 dev FQDN·서버는 요청하지 않습니다. 개발·QA·시연은 Vercel Preview URL·로컬에서 진행하며, 고객사 DNS 등록 대상이 아닙니다.

현재 임시 URL (참고 — 확정 후 교체)

| 서비스 | 임시 URL |
| --- | --- |
| FO | https://topik-myanmar.vercel.app |
| BO | https://topik-myanmar-c-bo.vercel.app |

확정 후 개발팀 후속 작업: 운영 웹 호스팅 커스텀 도메인(FO·BO), PUBLIC_FO_BASE·PUBLIC_BO_BASE, build.py, Google Authorized JavaScript origins 일괄 갱신 — 상세 DEPLOY.md §1·§4

## 3. 이메일 발신 도메인·DNS (§2.0.3)

웹사이트 도메인과 별도로, 메일 발신 도메인 및 SPF·DKIM·DMARC DNS 설정이 필요합니다.

| # | 항목 | 결정 필요 사항 | 권장 | 담당 | 확정값 (회신) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 발신 도메인 | no-reply@____________ 실제 도메인 | MOFA/대사관 공식 도메인 (예: @embassy... / @mofa...) | 고객사 |  |
| 3-2 | 발신명·Reply-To | 표시명, 회신 주소 | TOPIK Myanmar / helpdesk@____________ | 고객사 운영 | 발신명: / Reply-To: |
| 3-3 | SPF·DKIM·DMARC | DNS TXT/CNAME — 메일 서비스 대시보드 값 그대로 | 오픈 전 Verified 필수; 초기 DMARC p=none 검토 | 고객사 IT 등록, 개발 검증 |  |
| 3-4 | dev 발송 | 실수 발송 방지 | Mailtrap·MAIL_PROVIDER=console (prod 도메인 dev 사용 금지) | 개발팀 | (개발팀 처리 — 참고) |

현재 임시 상태: no-reply@chodrum.com (Resend, 검증 대기) — MOFA/대사관 도메인 확정 후 동일 메일 서비스(또는 교체 서비스)에 도메인 추가·검증 후 발신 설정 반영

## 4. Google OAuth — 간편가입 (§2.0.4)

FO 회원가입에 Google 간편가입이 확정되었습니다. GIS(ID 토큰) 방식이므로 redirect URI는 불필요합니다.
단일 OAuth Client ID — dev/prod Client ID 분리 없이 동일 클라이언트에 origin을 단계적으로 추가합니다.

고객사에 요청하는 항목 (최소)

| # | 항목 | 설명 | 담당 | 확정값 (회신) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | Google Cloud 프로젝트 | 대사관 소유 권장 (장기 운영·감사). 개발팀에 Editor 권한 부여 또는 고객사가 Console 설정 후 Client ID 전달 | 고객사 | 권한 부여 / Client ID: |
| 4-2 | 동의 화면 — 앱명·로고 | OAuth 브랜딩 (미얀마 TOPIK 접수, scope: openid·email·profile) | 고객사 | 앱명: / 로고: |
| 4-3 | 개인정보처리방침 URL | 운영 필수 — Google Production 검증·동의 화면 등록. FO privacy.html 경로와 동일 (법무 최종본 URL) | 고객사 + 법무 | https://____________ |
| 4-4 | FO URL (§2 확정 후) | 확정 FO FQDN — 동일 OAuth 클라이언트에 Authorized JavaScript origin 추가 | 개발팀 등록, 고객사 승인 | https://____________ |

요청하지 않는 항목: Google 도입 여부, 별도 dev FQDN·서버, dev/prod Client ID 분리

Client ID·origin 등록 절차 (개발팀·고객사 협업)

| 단계 | 시점 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 지금 | 동일 OAuth 클라이언트에 현재 Vercel FO URL을 Authorized JavaScript origins에 등록 → 개발·검증 |
| 2 | §2 FO FQDN 확정 후 | 동일 클라이언트에 확정 prod FO URL을 origin으로 추가 (기존 Vercel origin 유지·제거는 운영 정책에 따름) |
| 3 | BO Google 로그인 사용 시 | 동일 클라이언트에 BO URL 추가 (현재: https://topik-myanmar-c-bo.vercel.app → 확정 후 https://admin.____________) |

현재 임시 Authorized JavaScript origins (동일 Client ID)

| 서비스 | URL |
| --- | --- |
| FO | https://topik-myanmar.vercel.app |
| BO (Google 로그인 사용 시) | https://topik-myanmar-c-bo.vercel.app |

개인정보처리방침 URL 안내

- FO 공개 경로: privacy.html — 예: https://www.____________/privacy.html

- 현재 임시 초안: https://topik-myanmar.vercel.app/privacy.html (법무 최종본·운영 URL 확정 대기)

- 운영 오픈 전 고객사(법무) 최종 URL 회신 필수 — 미확정 시 Google Production 검증 제출 불가

## 5. 역할 분담 요약 (§2.0.6 — 해당 항목)

| 작업 | 고객사 / IT | 개발팀 |
| --- | --- | --- |
| 루트·서브도메인 FQDN 확정 (FO·BO) | ● | ○ (기술 제안) |
| DNS 레코드 등록 (A/CNAME/TXT) | ● | ○ (웹 호스팅·메일 서비스에서 값 발급·요청서 작성) |
| 메일 발송 도메인 Verified | ● (DNS) | ○ (메일 서비스 대시보드·발신 설정) |
| Google Cloud 프로젝트 소유·Editor 권한(또는 Client ID 전달) | ● | ○ (Console 연동·origin 등록) |
| Google 동의 화면(앱명·로고)·개인정보처리방침 URL(운영 필수) | ● (브랜딩·법무 URL) | ○ (동일 Client ID·origins 단계적 등록) |
| 오픈일·DNS D-7/D-3 일정 | ● | ○ (배포·스모크) |

## 회신·승인

| 구분 | 성명 | 연락처 | 확정 일자 | 서명/승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고객사(주미얀마 대사관) |  |  |  |  |
| MOFA IT / DNS 담당 |  |  |  |  |
| 운영팀(BO) |  |  |  |  |

참고: 본 문서는 정책_합의_워크시트.md §2.0에서 도메인·DNS·이메일 발신 도메인·Google 간편가입 관련 항목만 발췌한 것입니다. API 서브도메인·별도 API 호스팅은 고객사 FastAPI 백엔드 통합 운영으로 본 문서 확정 범위에서 제외합니다. 그 외 정책(응시료·환불·수험번호 등)은 원본 워크시트를 참고해 주세요.